DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA

## Modelos derivados de la LOE

Modelos

1.	Acta de Replanteo y de Comienzo de Obra

2.	Acta de Recepción de Edificio Terminado

3.	Acta de Subsanación de Defectos, para los casos de recepción con reservas de edificio terminado

4.	Acta de Recepción Parcial de Obras de Edificación, correspondiente a fases terminadas

5.	Acta de Subsanación de Defectos, para los casos de recepción con reservas de fases de obra

6.	Acta de Recepción de Edificio Terminado, para casos de rechazo de la recepción por parte del Promotor

7.	Acta de Manifestaciones para los supuestos en que coincidan en la misma persona, física o jurídica, la condición de Promotor y Constructor

8.	Modelos de Certificado de Liquidación Final de Obra Ejecutada

9.	Notificación por la Dirección Facultativa al Promotor de la Terminación de la Obra

MODELO  1 

ACTA DE REPLANTEO Y DE COMIENZO DE OBRA

Obras a realizar:

(Reseña sumaria de características: tipología, número de plantas, usos…)

Emplazamiento:

(Datos de identificación y localización del solar)

Licencia de Obras:

(Ayuntamiento, fecha de expedición, expediente nº:)

Promotor:

Constructor:

Jefe de Obra:

Proyectista/s

(Titulación y nombres. En el caso de equipos plurisdisciplinares se consignarán todos los intervinientes y se significará la persona del  coordinador general del proyecto)

Dirección facultativa:

- Director de la obra:

- Director de la ejecución de la obra:

- Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución:

Los que suscriben, de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, hacen constar que:

1.	Se dispone del proyecto de ejecución correspondiente a la licencia de obras.

2.	El Constructor ha designado al/asume él mismo las funciones de/Jefe de Obra.

3.	El Constructor ha realizado el replanteo del perímetro de la edificación proyectada, el cual, una vez comprobado por el Director de la Ejecución de la Obra y verificado por el Director de Obra, resulta ajustado a las características del solar.

4.	El Coordinador de Seguridad y Salud ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

5.	El Constructor declara estar en condiciones de iniciar los trabajos contratados.

6.	La Dirección facultativa, de acuerdo con el Promotor, autoriza el inmediato comienzo de los trabajos.

Y en prueba de conformidad firman la presente Acta, por cuadruplicado y a un solo efecto, en

a               de                                   de               .

El Constructor                                                              El Director de la Obra

El Director de la Ejecución de la Obra	El Coordinador de Seguridad y Salud

en fase de ejecución

Diligencia: Para hacer constar que el Promotor queda enterado del contenido de la presente Acta y da su conformidad al inicio de las obras.

En 	 a 	 de 	 de

El Promotor

modelo  2 

ACTA DE RECEPCIÓN DE EDIFICIO TERMINADO

Edificio:

(Reseña sumaria de características: tipología, número de plantas, usos….)

Emplazamiento:

(Datos de identificación y localización del solar)

Licencia de obras:

(Ayuntamiento, fecha de expedición, expediente nº.:   )

Promotor:

Constructor/es:

Proyectista/s:

(Titulación y nombres.  En el caso de equipos pluridisciplinares se consignarían todos los intervinientes y se significaría la persona del coordinador general del proyecto).

Dirección facultativa:

▪ Director de obra:

▪ Director de la ejecución de la  obra:

Fecha de terminación de la obra:

En                               , a          de                            de              ,

REUNIDOS

- Don 	 Interviene en nombre y representación, como (Presidente, Consejero Delegado, Apoderado, etc.), de la entidad 	 constructora del edificio.

- Don 	 Interviene en nombre y representación, como (Presidente, Consejero Delegado, Apoderado, etc.), de la entidad 		 promotora del edificio.

- Don 	, en su calidad de (titulación) 	 director de la obra.

- Don 	, en su calidad de (titulación) 	 director de la ejecución de la obra.

MANIFIESTAN

1.	Que en virtud del contrato de obra establecido entre el Promotor y el Constructor, se ha llevado a cabo la construcción de la edificación identificada en el encabezamiento de este Acta, realizada al amparo de la licencia municipal de obra reseñada y con sujeción a las prescripciones contenidas en el proyecto de ejecución y sus reformados, bajo la dirección facultativa legalmente establecida.

2.	Que la obra finalizó el         de                       de                 , según consta acreditado en el Certificado Final de Obra, expedido por la Dirección facultativa y visado por los Colegios Profesionales correspondientes, que se adjunta a la presente acta.

Y HACEN CONSTAR

Primero. En este acto, el Constructor hace formal entrega al Promotor de la edificación identificada en el encabezamiento, con todas las instalaciones y elementos que le son propios.

Segundo. Obra en poder del Promotor el Certificado Final de Obra así como la Liquidación Final y la documentación de la obra ejecutada, a la que habrá de incorporarse una copia de la presente Acta de Recepción en los términos que prescribe la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (Art. 7º).

Tercero. El Promotor declara:

- □ que recibe la obra terminada y a su satisfacción.

- □ que recibe la obra a reserva de la debida subsanación de los defectos cuyo detalle se consigna en anexo a la presente Acta, que habrá de tener lugar dentro del plazo de 	 a contar desde la fecha de hoy.

Cuarto. El Promotor recibe del Constructor la siguiente garantía para asegurar sus responsabilidades conforme a los artículos 17-1 b), segundo párrafo, y 19-1 a) de la Ley de Ordenación de la Edificación:

□ un seguro de daños materiales o de caución, cuya documentación se adjunta a la presente acta.

□ la retención del 5% del coste de ejecución material de la obra.

Quinto: Los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación (Art. 17) comienzan a contar a partir de la fecha de la presente acta.

Así lo otorgan por cuadruplicado ejemplar y a un solo efecto, en la fecha y lugar al principio consignados.

El Constructor							El Promotor

Enterados:

El Director de la Obra 				El Director de la Ejecución de la Obra

Nota: para el supuesto de recepción con reservas, se unirá la hoja de anexo, debidamente cumplimentada.

RELACIÓN IDENTIFICATIVA DE OTROS AGENTES QUE HAN INTERVENIDO DURANTE EL PROCESO DE EDIFICACIÓN:

1.- Constructor/es, además del principal

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

2.- Subcontratista/s

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

3.- Suministrador/es de productos

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

4.- Entidad de control de calidad de la edificación

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

5.- Laboratorio de control de calidad de los materiales

________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO A ACTA DE RECEPCIÓN DE EDIFICIO DE FECHA ………………………….

Detalle de los defectos observados:

(describirlos pormenorizadamente).

El Constructor						El Promotor

Enterados:

El Director de la Obra 			El Director de la Ejecución de la Obra

MODELO  3 

ACTA DE SUBSANACIÓN DE DEFECTOS

(Para los casos de previa recepción con reservas de edificio terminado)

Edificio:

(Indicación de su situación –calle, localidad, polígono, etc.)

Licencia de obra:

(Ayuntamiento, fecha de expedición, nº. de expediente)

Promotor:

Constructor/es:

Proyectista/s:

(Titulación. En el caso de equipos pluridisciplinares se consignarían todos los intervinientes y se significaría la persona del coordinador general del proyecto).

Dirección facultativa:

▪ Director de obra:

▪ Director de la ejecución de la obra:

En                        . a               de                               de              ,

REUNIDOS

- Don 	 Interviene en nombre y representación, como (Presidente, Consejero Delegado, Apoderado, etc.), de la entidad 	 constructora de las obras terminadas.

- Don 	 Interviene en nombre y representación, como (Presidente, Consejero Delegado, Apoderado, etc.), de la entidad 	 promotora del edificio.

- Don 	, en su calidad de 	 (titulación) director de la obra.

- Don	, en su calidad de 	 (titulación) director de la ejecución de la obra.

MANIFIESTAN

1.	Que con fecha de 	 se otorgó Acta de recepción con reservas, detallándose los defectos observados y fijándose el plazo para su subsanación.

2.	Que dentro del plazo establecido ha tenido lugar la subsanación completa de dichos defectos.

##### Y HACEN CONSTAR

Primero. El Promotor declara recibir la obra totalmente terminada y a su satisfacción.

Segundo. Los plazos de garantía respecto de los defectos consignados en el Acta de 	 y que han sido subsanados, empezarán a contar desde la fecha de la presente acta,  según establece la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.

Tercero. Una copia de la presente Acta de subsanación de defectos se incorporará a la documentación de la obra ejecutada.

Así lo otorgan por cuadruplicado ejemplar y a un solo efecto, en fecha y lugar al principio consignados.

El Constructor							El Promotor

Enterados:

El Director de la Obra 				El Director de la Ejecución de la Obra

modelo  4 

ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

CORRESPONDIENTE A FASES TERMINADAS

Edificio:

(Reseña sumaria de característica: tipología, número de plantas, uso…)

Emplazamiento:

(Datos de identificación y localización del solar)

Licencia de obra:

(Ayuntamiento, fecha de expedición, expediente nº.:   )

Promotor:

Constructor/es:

Proyectista/s:

(Titulación y nombres.  En el caso de equipos pluridisciplinares se consignarían todos los intervinientes y se significaría la persona del coordinador general del proyecto).

Dirección facultativa:

▪ Director de obra:

▪ Director de la ejecución de la  obra:

Fase terminada:

Fecha de terminación de la obra:

En                               , a          de                            de              ,

REUNIDOS

- Don 	 Interviene en nombre y representación, como (Presidente, Consejero Delegado, Apoderado, etc.), de la entidad 	 constructora del edificio.

- Don 	 Interviene en nombre y representación, como (Presidente, Consejero Delegado, Apoderado, etc.), de la entidad 		 promotora del edificio.

- Don 	, en su calidad de (titulación) 	 director de la obra.

- Don 	, en su calidad de (titulación) 	 director de la ejecución de la obra.

MANIFIESTAN

1.	Que en virtud del contrato de obra establecido entre el Promotor y el Constructor, se ha llevado a cabo las obras identificadas en el encabezamiento de esta Acta, realizadas al amparo de la licencia municipal de obra reseñada y con sujeción a las prescripciones contenidas en el proyecto de ejecución y sus reformados, bajo la dirección facultativa legalmente establecida.

2.	Que dichas obras finalizaron el          de                       de                 , según consta acreditado en el Certificado expedido por la Dirección facultativa y visado por los Colegios Profesionales correspondientes, que se adjunta a la presente acta.

Y HACEN CONSTAR

Primero. En este acto, el Constructor hace formal entrega al Promotor de la fase de obra completa y terminada identificada en la edificación identificada en el encabezamiento.

Segundo. Obra en poder del Promotor el Certificado Final de Obra de esta fase y la correspondiente Liquidación Final de la misma.

Tercero. El Promotor declara:

- □ que recibe la obra terminada y a su satisfacción.

- □ que recibe la obra a reserva de la debida subsanación de los defectos cuyo detalle se consigna en anexo a la presente Acta, que habrá de tener lugar dentro del plazo de 	 a contar desde la fecha de hoy.

Cuarto. El Promotor recibe del Constructor la siguiente garantía para asegurar sus responsabilidades conforme a los artículos 17-1 b), segundo párrafo, y 19-1 a) de la Ley de Ordenación de la Edificación:

□ un seguro de daños materiales o de caución, cuya documentación se adjunta a la presente acta.

□ la retención del 5% del coste de ejecución material de esta fase de la obra.

Así lo otorgan por cuadruplicado ejemplar y a un solo efecto, en fecha y lugar al principio consignados.

El Constructor							El Promotor

Enterados:

El Director de la Obra 				El Director de la Ejecución de la Obra

Nota: para el supuesto de recepción con reservas, se unirá la hoja de anexo, debidamente cumplimentada.

RELACIÓN IDENTIFICATIVA DE OTROS AGENTES QUE HAN INTERVENIDO DURANTE EL PROCESO DE EDIFICACIÓN:

1.- Constructor/es, además del principal

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

2.- Subcontratista/s

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

3.- Suministrador/es de productos

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

4.- Entidad de control de calidad de la edificación

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

5.- Laboratorio de control de calidad de los materiales

________________________________________________________________________________________________________________

# ANEXO A ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA .................................

Detalle de los defectos observados:

(describirlos pormenorizadamente).

El Constructor						El Promotor

Enterados:

El Director de la Obra 			El Director de la Ejecución de la Obra

MODELO  5 

ACTA DE SUBSANACIÓN DE DEFECTOS

(Para los casos de previa recepción con reservas de fases de obra)

Edificio:

(Reseña sumaria de características: tipología, número de plantas, usos…)

Licencia de obra:

(Ayuntamiento, fecha de expedición, nº. de expediente)

Promotor:

Constructor/es:

Proyectistas/s:

(Titulación .En el caso de equipos pluridisciplinares se consignarían todos los intervinientes y se significaría la persona del coordinador general del proyecto).

Dirección facultativa:

▪ Director de obra:

▪ Director de la ejecución de la obra:

Fase terminada:

En                        . a               de                               de              ,

- REUNIDOS

- Don 	 Interviene en nombre y representación, como (Presidente, Consejero Delegado, Apoderado, etc.), de la entidad 	 constructora de las obras terminadas.

- Don 	 Interviene en nombre y representación, como (Presidente, Consejero Delegado, Apoderado, etc.), de la entidad.	 promotora del edificio.

- Don 	, en su calidad de 	(titulación) director de la obra.

- Don 	, en su calidad de 	(titulación) director de la ejecución de la obra.

MANIFIESTAN

1.	Que con fecha de 	 se otorgó Acta de recepción de la obra con reservas, detallándose los defectos observados y fijándose el plazo para su subsanación.

2.	Que dentro del plazo establecido ha tenido lugar la subsanación completa de dichos defectos.

Y HACEN CONSTAR

Primero. La representación del Promotor declara recibir la obra totalmente terminada y a su satisfacción.

Segundo. Los plazos de garantía respecto de los defectos consignados en el Acta de 	 y que han sido subsanados, empezará a contar desde el día de hoy, según establece la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.

Tercero. Una copia de la presente Acta de subsanación de defectos se incorporará a la documentación de la obra ejecutada.

Así lo otorgan por cuadruplicado ejemplar y a un solo efecto, en fecha y lugar al principio consignados.

El Constructor							El Promotor

Enterados:

El Director de la Obra 				El Director de la Ejecución de la Obra

modelo  6 .

ACTA DE RECEPCIÓN DE EDIFICIO TERMINADO

(Para los casos de rechazo de la recepción por parte del promotor)

Edificio:

(Reseña sumaria de características: tipología, número de plantas, usos….)

Emplazamiento:

(Datos de identificación y localización del solar)

Licencia de obras:

(Ayuntamiento, fecha de expedición, expediente nº.:   )

Promotor:

Constructor/es:

Proyectista/s:

(Titulación y nombres.  En el caso de equipos pluridisciplinares se consignarían todos los intervinientes y se significaría la persona del coordinador general del proyecto).

Dirección facultativa:

▪ Director de obra:

▪ Director de la ejecución de la  obra:

Fecha de terminación de la obra:

En                               , a          de                            de              ,

REUNIDOS

- Don 	 Interviene en nombre y representación, como (Presidente, Consejero Delegado, Apoderado, etc.), de la entidad 	 constructora del edificio.

- Don 	 Interviene en nombre y representación, como (Presidente, Consejero Delegado, Apoderado, etc.), de la entidad 		 promotora del edificio.

- Don 	, en su calidad de (titulación) 	 director de la obra.

- Don 	, en su calidad de (titulación) 	 director de la ejecución de la obra.

MANIFIESTAN

1.	Que en virtud del contrato de obra establecido entre el Promotor y el Constructor, se ha llevado a cabo la construcción de la edificación identificada en el encabezamiento de este Acta, realizada al amparo de la licencia municipal de obra reseñada y con sujeción a las prescripciones contenidas en el proyecto de ejecución y sus reformados, bajo la dirección facultativa legalmente establecida.

2.	Que la obra finalizó el         de                       de                 , según consta acreditado en el Certificado Final de Obra, expedido por la Dirección facultativa y visado por los Colegios Profesionales correspondientes, que se adjunta a la presente acta. Asimismo se ha formalizado por la Dirección facultativa la Liquidación Final de la Obra, visada igualmente, y se ha preparado la documentación de la obra ejecutada.

Y HACEN CONSTAR

Primero. En este acto, el Constructor hace formal entrega al Promotor de la edificación identificada en el encabezamiento, con todas las instalaciones y elementos que le son propios.

Segundo. El Promotor declara que rechaza la obra por los motivos siguientes:

□ 	La obra no está terminada

□ 	La obra no se adecua a las condiciones contractuales

Justificación de la motivación expuesta:

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Tercero: El promotor y el constructor establecen un plazo de 	 dentro del cual deberán solucionarse los motivos de rechazo  de la obra, fijándose  la fecha de	 para proceder a la recepción de la misma.

Así lo otorgan por cuadruplicado ejemplar y a un solo efecto, en fecha y lugar al principio consignados.

El Constructor							El Promotor

Enterados:

El Director de la Obra 				El Director de la Ejecución de la Obra

# modelo  7 

# ACTA DE MANIFESTACIONES

# (Acta de recepción para los supuestos en que coincidan en la misma persona, física o jurídica, la condición de Promotor y Constructor)

Edificio:

(Reseña sumaria de características: tipología, número de plantas, usos….)

Emplazamiento:

(Datos de identificación y localización del solar)

Licencia de obras:

(Ayuntamiento, fecha de expedición, expediente nº.:   )

Promotor-Constructor:

Proyectista/s:

(Titulación y nombres.  En el caso de equipos pluridisciplinares se consignarían todos los intervinientes y se significaría la persona del coordinador general del proyecto).

Dirección facultativa:

▪ Director de obra:

▪ Director de la ejecución de la  obra:

Fecha de terminación de la obra:

En                               , a          de                            de              ,

REUNIDOS

- Don 	 Interviene en nombre y representación, como (Presidente, Consejero Delegado, Apoderado, etc.), de la entidad promotora y constructora del edificio.

- Don 	, en su calidad de (titulación) 	 director de la obra.

- Don 	, en su calidad de (titulación) 	 director de la ejecución de la obra.

MANIFIESTAN

1.	Que por la entidad Promotora y Constructora se ha llevado a cabo la construcción de la edificación identificada en el encabezamiento de esta Acta, realizada al amparo de la licencia municipal de obra reseñada y con sujeción a las prescripciones contenidas en el proyecto de ejecución y sus reformados, bajo la dirección facultativa legalmente establecida.

2.	Que la obra finalizó el         de                       de                 , según consta acreditado en el Certificado Final de Obra, expedido por la Dirección facultativa y visado por los Colegios Profesionales correspondientes, que se adjunta a la presente acta.

Y HACEN CONSTAR

Primero. El Promotor-Constructor conoce y declara que la edificación identificada en el encabezamiento, con todas las instalaciones y elementos que le son propios, se encuentra finalizada y apta por tanto para su recepción, lo que tiene lugar formalmente en este acto, de lo que se deja constancia a los efectos legales procedentes y especialmente a los prevenidos en el art. 6.5. de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.

Segundo: Obran en poder del Promotor-Constructor el Certificado Final de Obra, la Liquidación Final de Obra y la documentación de la obra ejecutada, a la que habrá de incorporarse una copia de la presente Acta en los términos que prescribe la citada Ley 38/99.

Tercero. El Promotor-Constructor ha suscrito la garantía decenal que asegura sus responsabilidades, conforme a los arts. 9-2 d), 11-2 h) y 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación, mediante un seguro de daños materiales o de caución, cuya documentación se adjunta a la presente Acta.

Y para que sirva como justificante de la entrega y recepción realizados y quede constancia de que a partir de esta fecha empiezan a contar los plazos de responsabilidades y garantías establecidos en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, el Promotor-Constructor firma la presente Acta, por triplicado, en el lugar y fecha indicados.

El Promotor Constructor

El Director de la Obra 				El Director de la Ejecución de la Obra

RELACIÓN IDENTIFICATIVA DE OTROS AGENTES QUE HAN INTERVENIDO DURANTE EL PROCESO DE EDIFICACIÓN:

1.- Constructor/es, además del principal

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

2.- Subcontratista/s

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

3.- Suministrador/es de productos

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

4.- Entidad de control de calidad de la edificación

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

5.- Laboratorio de control de calidad de los materiales

________________________________________________________________________________________________________________

MODELO  8.1 

## LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA ejecutada

(Modelo a utilizar en caso de tener constancia del coste real para el Promotor de las unidades de obra ejecutadas)

Edificio:

(Reseña sumaria de características: tipología, número de plantas, usos….)

Emplazamiento:

(Datos de identificación y localización del solar)

Promotor:

Constructor/es:

Dirección facultativa:

▪ Director de obra:

▪ Director de la ejecución de la  obra:

Fecha de terminación de la obra:

D./Dª					  			     , Director de Ejecución de la obra reseñada,

HAGO CONSTAR:

Que, según la liquidación final por mi elaborada, el coste de las unidades de obra ejecutadas asciende a la cantidad total de   ……………………………………….  Euros.

En		, a	de			de		.

VISADO

Fdo.:

Arquitecto Técnico

Visto y conforme, el Director de la Obra.:

En		, a	de			de		.

VISADO

Fdo.:

Arquitecto

## MODELO  8.2 

## LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA ejecutada

Edificio:

(Reseña sumaria de características: tipología, número de plantas, usos….)

Emplazamiento:

(Datos de identificación y localización del solar)

Licencia de obras:

(Ayuntamiento, fecha de expedición, expediente nº.:   )

Promotor:

Constructor/es:

Dirección facultativa:

▪ Director de obra:

▪ Director de la ejecución de la  obra:

Fecha de terminación de la obra:

D./Dª					  			     , Director de Ejecución de la obra reseñada,

HAGO CONSTAR:

Que el valor de las unidades de obra ejecutadas, según la liquidación final por mi elaborada con arreglo a los precios de referencia vigentes en la zona, ascendería a la cantidad total de   ……………………………………….  Euros.

En		, a	de			de		.

VISADO

Fdo.:

Arquitecto Técnico

Visto y conforme, el Director de la Obra.:

En		, a	de			de		.

VISADO

Fdo.:

Arquitecto

modelo  9 

NOTIFICACIÓN AL PROMOTOR DE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

Edificio:

(Reseña sumaria de características: tipología, número de plantas, usos….)

Emplazamiento:

(Datos de identificación y localización del solar)

Licencia de obras:

(Ayuntamiento, fecha de expedición, expediente nº.:   )

Promotor:

Constructor/es:

Proyectista/s:

(Titulación y nombres.  En el caso de equipos pluridisciplinares se consignarían todos los intervinientes y se significaría la persona del coordinador general del proyecto).

Dirección facultativa:

▪ Director de obra:

▪ Director de la ejecución de la  obra:

Fecha de terminación de la obra:

Sres.:

Quienes suscribimos la presente notificación, como componentes de la dirección facultativa de las obras de edificación reseñadas, les comunicamos que las obras han quedado concluidas y terminadas con fecha 	, con el costo final de ejecución material que queda consignado, como se acredita con los documentos Certificado Final de Obra y Liquidación Final de la Obra, debidamente autorizados por nosotros y visados por los respectivos Colegios Profesionales, cuyas copias adjuntamos.

Les significamos que a tenor de lo determinado en el artículo 6.4 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, la recepción de la obra habrá de tener lugar en el plazo de los treinta días a contar desde la presente notificación, a cuyo fin deberán adoptar las disposiciones pertinentes para que dentro del mismo se extienda el Acta correspondiente con intervención del Promotor, Constructor, Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra.

Les recordamos que, según dispone el artículo citado, la recepción se entenderá producida tácitamente si dentro del referido plazo no se formalizase el Acta correspondiente ni se pusieran de manifiesto por Vds. reservas o rechazo a la recepción debidamente motivados y por escrito.

Para este último supuesto de recepción tácita les participamos que ponemos a su disposición la documentación de la obra ejecutada en los términos que prescribe la Ley 38/1999, de la que podrán hacerse cargo una vez haya transcurrido el plazo de treinta días al que anteriormente se ha hecho mención.

Atentamente,

El Director de la Obra		El Director de la Ejecución de la Obra

Diligencia de recepción:                      Recibí

(persona que se hace cargo de la notificación y fecha)